后期任务计划产出表

| 时间 | 任务 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 2026/1/15 – 2026/1/23 | 将纵梁立体库代码包整理完成，可供调用的 API 接口编写完成 | 完成纵梁立体库调度与仿真核心代码的模块化整理，形成结构清晰、可复用的代码包；对外提供稳定的 API 接口，支持入库、出库、调度与仿真调用，并通过基础功能测试验证接口可用性 |
| 2026/1/23 – 2026/1/31 | 完成对车身立体库的建模仿真任务，并给出初步的仿真结果 | 完成车身立体库的结构建模与业务流程抽象，搭建对应的仿真环境；在典型生产计划下运行仿真，获得初步调度与运行结果，为后续优化提供基线数据 |
| 2026/2/1 – 2026/2/8 | 对车身立体库进行调优与代码包整理，并整理初步的 API 接口 | 基于仿真结果对车身立体库调度策略与参数进行优化，提升仿真稳定性与运行效率；完成相关代码的模块化整理，并形成可供调用的初版 API 接口 |
| 2026/2/8 – 2026/2/13 | 完成车身立体库 API 接口的编写，并基于阶段文档编写一份完整的项目总结性文档 | 完成车身立体库 API 接口的统一设计与实现；补充基于配对型纵梁立体库的阶段文档，形成一份结构完整、内容规范的项目总结文档，对整体技术路线、实现方案与实验结果进行系统总结 |

对于文档，团队仍然会基于产出继续编写相应的文档。